Statusbericht 4

In den letzten zwei Wochen (Woche 6- 8) lag der Fokus auf der Finalisierung des Projekts.
Frontend und Backend wurden weitgehend zusammengeführt, bestehende Probleme behoben und die Anwendung insgesamt stabilisiert.
Das Projekt befindet sich nun zu rund 80 % in einem funktionsfähigen und präsentierbaren Zustand und bildet eine geschlossene Gesamtlösung.

1. Was haben wir gemacht?

In dieser letzten Projektphase wurde intensiv an der Fertigstellung und Stabilisierung gearbeitet.

Die Benutzeroberfläche (Frontend) wurde weitgehend abgeschlossen und auf verschiedene Bildschirmgrößen angepasst, sodass die Anwendung nun responsiv nutzbar ist. Navigation, Layout und Struktur wurden vereinheitlicht, um eine konsistente User Experience zu gewährleisten.

Parallel dazu wurde die Verbindung zwischen Frontend und Backend erneut überprüft, zwischenzeitlich getrennt und anschließend sauber neu aufgebaut. Dadurch konnten mehrere Kommunikationsprobleme identifiziert und behoben werden. Die API-Anbindung funktioniert nun stabiler und nachvollziehbarer.

Auch das Zahlungssystem wurde nochmals überarbeitet. Die Einbindung der Zahlungslogik (Stripe) wurde überprüft, korrigiert und erneut getestet, um einen sauberen Ablauf für Zahlungsprozesse sicherzustellen.

Zusätzlich wurden viele kleinere Fehler behoben, visuelle Details verbessert und bestehende Funktionen optimiert. Ziel war es, ein möglichst rundes und verständliches Gesamtprodukt zu erreichen, statt nur neue Features zu implementieren.

Organisatorisch wurden die Dokumentation und die Weekly Reports vervollständigt und das Projekt für die finale Abgabe vorbereitet.

2. Was steht als Nächstes an?

Da dies der Abschlussbericht ist, stehen keine großen Entwicklungsphasen mehr an.
Mögliche nächste Schritte wären (optional, außerhalb des Schulprojekts):

- Weitere Fehlerbehebungen und Refactoring

- Erweiterung der Backend-Logik für echte Serververwaltung

- Verbesserung der Sicherheit (Auth, Validierung, Rollen)

- Deployment auf eine echte Infrastruktur

- Erweiterung der Zahlungs- und Aboverwaltung

3. Aktuelle Risiken

Zum Projektende bestehen vor allem folgende Punkte:

- Teile der Backend-Funktionalität sind eher prototypisch als produktionsreif

- Sicherheit (Auth, Token-Handling, Validation) wurde nicht vollständig gehärtet

- Keine umfassenden automatisierten Tests

- Projekt ist funktional, aber noch nicht für einen realen Produktivbetrieb gedacht

Diese Risiken sind für ein Schulprojekt jedoch nachvollziehbar und transparent dokumentiert.

4. Fragen

Zum Abschluss ergeben sich vor allem reflektierende Fragen:

- Welche Komponenten wären für ein echtes Produkt als Erstes zu professionalisieren?

- Wie könnte die Infrastruktur bei einem realen Deployment aussehen?

- Welche Features wären für Nutzer am wichtigsten in einer nächsten Version?

5. Projektmethode

Das Projekt wurde weiterhin nach einer Scrum-orientierten Vorgehensweise umgesetzt:

- Arbeit in Iterationen (Wochen- / Zweiwochenblöcke)

- Klare Rollenverteilung (DevOps, Frontend, Backend, PM)

- Regelmäßige Weekly Reports und Statusberichte

Die Methode hat gut funktioniert und half dabei, das Projekt strukturiert bis zum Abschluss zu führen.