Statusbericht1

In den letzten zwei Wochen haben wir die wichtigsten Grundlagen für den Start von Nethr geschaffen. Das GitHub-Repository wurde aufgesetzt, die Teamrollen verteilt und die technische Basis gemeinsam abgestimmt. Gleichzeitig haben wir in Figma die ersten Designansätze entwickelt, um das spätere Interface bereits klar vor Augen zu haben. Ausserdem haben wir die Infrastrukturplanung begonnen - mit AWS als potenzielle Serverbasis und Docker für die Entwicklungsumgebung. Damit sind die Grundpfeiler gesetzt und das Team ist bereit, in die aktive Entwicklungsphase überzugehen.

Team Collaborations: Jeder wurde mit Rollen eingeteilt. GitHub wurde erstellt und Collaborator-Zugriff vorbereitet.

1. Was haben wir gemacht?

- GitHub Setup: Repository angelegt & Grundstruktur erstellt (Name: MindsofD23b/Nethr).

- Rollen verteilt: Aufgabenbereiche pro Person definiert (DevOps, Projekt Manager, Backend & Frontend).

- Design gestartet: Erste “Wireframes” & Theme in Figma erstellt.

- Tech-Stack bestätigt: React + Tailwind; Docker; lokale Entwicklungsumgebungen.

- Serverplanung begonnen: AWS-Deployment grob definiert aber noch nicht 100% sichher.

2. Was steht als Nächstes an?

- UI-Prototyp in Figma finalisieren

- React-Grundgerüst erstellen

- Tailwind-Theme im Nether-Stil einpflegen

- Docker-Setup für lokale Entwicklung standardisieren

- Board (Scrum) wählen und erstellen

- User Stories schreiben und zuweisen

- Collaborator hinzufügen: rajethan.ranjan@sluz.ch

3. Aktuelle Risiken

- Unklare Projektmethode (Scrum/Kanban) → Entscheidung ausstehend

- Noch keine klare Umgebung für Staging/Production

- Rollenverteilung muss verfeinert werden

- Figma-Design noch nicht final → verzögert React-Start

4. Fragen

- Welche agile Methode eignet sich für unser Team am besten?

- Sollen wir einen festen Deployment-Prozess (CI/CD) einführen?

- Welche zukünftigen Umgebungen (z.B. Testing, Preview Builds) benötigen wir?

5. Projektmethode

Aktuell in Entscheidungsphase. Tendenz zu Scrum, da:

- 2-Wochen-Sprints bereits im Plan

- klare Rollen & Meetings möglich

- Board kann sauber gepflegt werden

Das Board wird nach Entscheidung sauber aufgebaut und gepflegt.